Załącznik nr 2

### do uchwały Nr XXVIII / 134 / 04

### Rady Miasta Brzeziny

### z dnia 28 grudnia 2004 roku

### w sprawie zmian budżetu i zmian

### w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

### na 2004 rok

PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2004  ROK

| L.P. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowa- nych do 31. 12. 2003. | Nakłady planowane na rok 2004 | Z tego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | środki budżetowe własne | pożyczka WFOŚiGW | środki gminnego funduszu ochrony środowiska | środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW | środki WFOŚiGW dotacja | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ogółem | 17.563.406 | 2.107.027 | 2.354.907 | 1.162.309 | 895.476 | 75.000 | 206.527 | 15.595 |  |
| I | Dział - 600 |  | 4.188.800 | 116.073 | 328.100 | 328.100 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 4.188.800 | 116.073 | 328.100 | 328.100 |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej i drogi: w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i części ul. Reymonta ( projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 3.888.800 | 111.963 | 48.800 | 48.800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ul. Głowackiego – kanalizacja deszczowa + droga ( projekt + wykonanie) | 2004 | 150.000 | 0 | 163.300 | 163.300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ul. Irysowa | 2003 2004 | 150.000 | 4.110 | 116.000 | 116.000 |  |  |  |  |  |
| II | Dział – 750 |  | 218.212 | 3.712 | 153.000 | 153.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 75023 URZĘDY MIAST |  | 218.212 | 3.712 | 153.000 | 153.000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 | 2004 | 46.052 | 3.712 | 42.340 | 42.340 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie) | 2004 2005 | 125.000 | 0 | 63.500 | 63.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej - Budynek Sienkiewicza 16 i 11 (MOPS - archiwum)+ remont komina | 2004 | 47.160 | 0 | 47.160 | 47.160 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| III | Dział 801 |  | 2.771.783 | 956.670 | 561.400 | 366.350 | 186.800 |  | 8.250 |  |  |
|  | Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  | 1.017.524 | 201.059 | 325.800 | 171.550 | 146.000 |  | 8.250 |  |  |
| 1. | Termomodernizacja - docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach ul. Moniuszki 21– etap II | 2004 2006 | 979.824 | 201.059 | 288.100 | 133.850 | 146.000 |  | 8.250 |  |  |
| 2. | Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2004 | 37.700 | 0 | 37.700 | 37.700 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA |  | 390.000 | 102.077 | 6.600 | 6.600 |  |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 – dokumentacja, remont komina | 2004 2006 | 390.000 | 102.077 | 6.600 | 6.600 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80110 GIMNAZJA |  | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 188.200 | 40.800 |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2006 | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 188.200 | 40.800 |  |  |  |  |
| V | Dział - 900 |  | 5.874.611 | 1.014.672 | 1.296.947 | 299.399 | 708.676 | 75.000 | 198.277 | 15.595 |  |
|  | Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI |  | 2.255.860 | 139.968 | 197.300 | 41.300 | 156.000 |  |  |  |  |
| 1 | Składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja – zakup kompaktora | 2004 2009 | 2.253.760 | 139.968 | 195.200 | 39.200 | 156.000 |  |  |  |  |
| 2. | Składowisko odpadów – budowa studni pizometrycznych - dokumentacja | 2004 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  | 43.947 | 0 | 43.947 | 28.352 |  |  |  | 15.595 |  |
| 1 | Wymiana drzewostanu w parku miejskim | 2004 | 43.947 | 0 | 43.947 | 28.352 |  |  |  | 15.595 |  |
|  | Rozdział: 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG |  | 160.000 | 0 | 11.200 | 11.200 |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego | 2004 2005 | 160.000 | 0 | 11.200 | 11.200 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  | 3.414.804 | 874.704 | 1.044.500 | 218.547 | 552.676 | 75.000 | 198.277 |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Szydłowiec | 2003 2005 | 2.084.704 | 874.704 | 760.000 | 56.723 | 460.000 | 45.000 | 198.277 |  |  |
| 2 | Wykonanie dokumentacji i budowa przykanalików na osiedlu Szydłowiec | 2004 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2006 | 800.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach | 2004 2006 | 441.100 | 0 | 135.500 | 12.824 | 92.676 | 30.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI | Dział 921 |  | 360.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92116 BIBLIOTEKI |  | 360.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |
|  | Termomodernizacja budynku biblioteki-wykonanie audytu i dokumentacji | 2004 2006 | 360.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| VI | Dział 926 |  | 4.150.000 | 15.900 | 9.460 | 9.460 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE |  | 4.150.000 | 15.900 | 9.460 | 9.460 |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2006 | 4.000.000 | 15.900 | 2.750 | 2.750 |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo –wentylacyjnego w Międzyszkolnej Krytej Pływalni | 2004 2005 | 150.000 | 0 | 6.710 | 6.710 |  |  |  |  |  |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski

Załącznik nr 3

### do uchwały Nr XXVIII / 134 / 04

### Rady Miasta Brzeziny

### z dnia 28 grudnia 2004 roku

### w sprawie zmian budżetu i zmian

### w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

### na 2004 rok

WIELOLETNI  PLAN  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 - 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja deszczowa i budowa drogi: w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i części ul. Reymonta ( projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 3.888.800 | 111.963 | 48.800 | 2.150.0000 | 1.578.037 | 0 |
| 2. | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie | 2004 2005 | 125.000 | 0 | 63.500 | 61.500 | 0 | 0 |
| 3. | Termomodernizacja – docieplenie Szkoły Podstawowej Nr I w Brzezinach ul. Moniuszki 21 – etap II | 2004 2006 | 979.824 | 201.059 | 288.100 | 226.900 | 263.765 | 0 |
| 4. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 (dokumentacja + wykonanie) | 2004 2006 | 390.000 | 102.077 | 6.600 | 60.000 | 140.000 | 77.923 |
| 5. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2006 | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 0 | 281.000 | 200.725 |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych rekultywacja i modernizacja | 2004 2009 | 2.253.760 | 139.968 | 195.200 | 200.000 | 200.000 | 1.518.592 |
| 7. | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego | 2004 2005 | 160.000 | 0 | 11.200 | 148.800 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Szydłowiec” | 2003 2005 | 2.084.704 | 874.704 | 760.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 9. | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2006 | 800.000 | 0 | 60.000 | 100.000 | 340.000 | 300.000 |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach | 2004 2006 | 441.100 | 0 | 135.500 | 305.600 | 0 | 0 |
| 11. | Termomodernizacja budynku biblioteki | 2004 2006 | 360.000 | 0 | 6.000 | 104.000 | 160.000 | 90.000 |
| 12. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2006 | 4.000.000 | 15.900 | 2.750 | 1.060.000 | 1.700.000 | 1.221.350 |
| 13. | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo – wentylacyjnego w Międzyszkolnej Krytej Pływalni | 2004 2005 | 150.000 | 0 | 6.710 | 143.290 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 16.997.447 | 2.099.205 | 1.813.360 | 5.010.090 | 4.662.802 | 3.408.590 |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski